# عقد توريد حديد التسليح — مؤسسة الحديد الوطنية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١/٢/١٤٤٨هـ تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول (المقاول الرئيسي): شركة البنيان الحديثة للمقاولات، سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٤٤٩٨٧، الرياض.

الطرف الثاني (المورد): مؤسسة الحديد الوطنية للتجارة، سجل تجاري رقم ١٠١٠٣٣٣٢٥٦، الرياض.

المادة ١/١: يتعهد المورد بتوريد حديد تسليح مطابق للمواصفات القياسية السعودية لصالح مشروع واجهة الرياض المرحلة الثالثة وفقاً لأوامر التوريد الصادرة من المقاول الرئيسي.

المادة ٣/١: قيمة العقد الإجمالية مبلغ وقدره ١٬٨٠٠٬٠٠٠ ريال سعودي (مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

المادة ٤/١: يبدأ سريان هذا العقد اعتباراً من تاريخ ٥/٢/١٤٤٨هـ.

المادة ٤/٢: ينتهي هذا العقد بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٨هـ ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تمديده.

المادة ٦/٣: يلتزم المقاول الرئيسي بسداد قيمة كل فاتورة توريد معتمدة خلال ١٥ يوماً من تاريخ استلام الفاتورة مستوفية المستندات.

المادة ٩/١: يلتزم المورد بتقديم شهادات الفحص المصنعية وشهادات المطابقة مع كل دفعة توريد قبل دخولها الموقع.

المادة ١١/٤: يلتزم المورد بتوريد كامل كميات حديد التسليح المطلوبة في كل أمر توريد خلال ٤٥ يوم عمل من تاريخ استلام أمر التوريد المعتمد.

المادة ١٢/١: يلتزم المقاول الرئيسي بإخطار المورد كتابياً بأي عيوب أو نواقص في الكميات الموردة خلال ١٠ أيام من تاريخ استلامها في الموقع.

المادة ١٣/١: تكون مسؤولية المورد التعويضية بموجب هذا العقد محدودة بحد أقصى إجمالي قدره ٢٥٠٬٠٠٠ ريال سعودي مهما بلغت قيمة الأضرار.

المادة ١٧/١: يلتزم المورد بتوفير تأمين ساري المفعول يغطي مسؤوليته عن الأضرار بغطاء تأميني لا يقل عن ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال سعودي طوال مدة العقد.

المادة ١٩/١: يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.